# 语赞心声
成熟产品重建蓝图与技术实施手册

专家意见技术解读 · 旧项目复用矩阵 · 新架构 · 离线语音方案 · 20周路线图

| 审计对象 | two - 副本.zip |
| --- | --- |
| 专家意见 | 王兴伟、王淑仪老师完整优化意见 |
| 目标 | 在旧项目之外新建可试点、可验证、可扩展的生产级产品 |
| 版本日期 | 2026-07-08 |

关键决策：旧项目冻结为 Legacy；新项目采用模块化单体；先做一个真实教学闭环；技术创新必须以指标和试点证据证明。

# 文档导航

01. 执行结论与重建原则

02. 专家意见技术整改矩阵

03. 旧项目资产盘点与复用

04. 新产品范围与MVP

05. 新项目架构与目录

06. 领域模型和数据库

07. 离线优先与边缘语音

08. 前端与多端设计

09. 安全合规和质量

10. 20周迁移计划

11. 比赛技术叙事

12. Codex工程治理

13. 启动清单和验收

# 1. 执行结论与重建原则

## 1.1 最终判断

当前项目不是“完全没有后端”，但它仍然是高保真演示原型：16 个大型 HTML 页面、单文件 Express、JSON 文件持久化和覆盖式视觉脚本没有形成可持续教学闭环。专家所说的“PPT项目、手搓项目、未完成产品化和数字化升级”，与代码现状高度一致。

## 1.2 重建目标

把志愿者和人工经验固化为课程、流程、软件和数据规则。

以一个真实教学闭环代替大量静态页面。

以离线可靠性和语音反馈有效性形成技术特色。

以试点数据、性能报告、测试和第三方证明形成比赛证据。

## 1.3 五条不可妥协原则

旧项目只读冻结，新项目独立建仓。

先模块化单体，拒绝无证据微服务化。

所有页面使用真实领域数据，Mock 只存在于测试环境。

AI 能力必须可追溯、可评测、可人工复核、可降级。

每个阶段以用户任务、自动化测试和试点结果验收。

# 2. 专家意见技术整改矩阵

| 专家要求 | 当前缺口 | 新项目动作 | 必须提供的证据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 边缘计算 | 现有仓库无真实边缘节点 | 端/校内节点/云三级方案，先做设备基准 | 模型大小、时延、内存、部署和断网演示 |
| 本地低延迟语音纠错 | 无录音—评分—反馈闭环 | 质检、VAD、ASR/对齐、评分、教师复核 | CER、评分相关性、P95时延、失败回退 |
| 牧区无网适配 | 只写了“静态资源可缓存” | 内容包、IndexedDB、Outbox、幂等同步 | 飞行模式E2E、同步成功率、冲突报告 |
| 多端产品 | 多个静态HTML互不贯通 | 统一应用、共享领域模型、按角色授权 | 同一任务在教研/教师/学生/管理端贯通 |
| 成长报告和BI | 大量图表为硬编码 | 事件事实、指标口径、可回溯聚合 | 报表能追溯到任务、作答和评分 |
| 课程标准化 | 大纲丰富但系统只有样例 | 课程版本、单元、课时、活动、审核发布 | 课程从草稿到发布的版本记录 |
| AI工程化 | 直接调用模型，无评测和预算 | 模型网关、队列、限额、版本、评测集 | 成本、质量、失败率和人工修订率 |

注意：语音转文字不等于发音纠错；浏览器缓存也不等于离线学习系统。比赛材料必须使用与真实能力一致的名称。

# 3. 旧项目资产盘点与复用

复用的默认单位是“内容、词条、需求和流程”，不是代码文件。旧项目任何资产进入新系统前都要经过来源、质量、格式和权限审核。

| 资产 | 处理等级 | 结论 |
| --- | --- | --- |
| 课程体系文档 | A级：内容资产 | 直接提取到内容工作台，但需教研专家校验、拆分和版本化 |
| 课程样例数据 | B级：种子数据 | 编写一次性转换脚本导入新 schema；不直接复制 JSON 运行 |
| 中藏双语词条 | B级：待审语料 | 导出为翻译管理表，逐条人工复核，再进入 i18n 包 |
| 课程封面和品牌图 | B级：视觉候选 | 核验版权、来源、分辨率和品牌一致性后再入库 |
| 样例视频/字幕 | C级：测试夹具 | 仅用于开发和播放器测试；正式内容须建立授权清单 |
| 业务接口意图 | C级：需求参考 | 把端点意图转写为 OpenAPI/领域用例，代码全部重写 |
| 登录/角色流程 | C级：流程参考 | 保留交互意图，重新实现多租户身份、RBAC/ABAC 和会话安全 |
| 页面和截图 | C级：原型参考 | 整理为用户流程和视觉反例库，不复制代码 |
| 项目文档 | C级：需求线索 | 逐条验证后迁入新文档；所有数字与能力必须有证据 |
| 资源库元数据 | B级：概念可复用 | 复用资源分类、标签和审核意图；重建内容服务和权限 |
| 全局视觉补丁 | D级：淘汰 | 不迁入；只提取颜色与少量视觉母题 |
| 运行时修补脚本 | D级：淘汰 | 不迁入 |
| 旧数据库 | D级：淘汰运行方式 | 仅作为迁移输入，完成校验后归档 |
| 演示微服务 | D级：淘汰 | 不继续补；保留在 legacy/archive |
| 购买/套餐页面 | D级：MVP 暂缓 | 商业模型验证后重新设计 |
| 志愿者/社区/公益基金模块 | D级：MVP 暂缓 | 先记录需求，不进入首期开发 |
| 外部热链图片 | D级：禁止迁入 | 全部替换为有授权、可管理的对象存储资产 |

## 3.1 最高价值资产

分级课程体系总览及其大量课题、任务群和文化融入点。

课程元数据、主题标签和教研资源分类意图。

中藏双语词条（必须人工复核）。

现有原型截图，可用于梳理流程和验证重构是否真正改善。

## 3.2 明确淘汰

site-polish.js 运行时修补。

yx-design-upgrade.css 的全局覆盖方式。

JSON 文件作为生产数据库。

演示微服务目录。

外部热链图片和无鉴权 AI/上传接口。

# 4. 新产品范围与 MVP

第一期产品只服务四类用户：学生、教师、教研人员、学校管理员。核心闭环是课程内容发布、教师布置、学生学习与提交、教师反馈和学校成效查看。

| 角色 | 核心任务 | 第一期结果 |
| --- | --- | --- |
| 学生 | 完成今天的学习任务 | 离线可用、反馈明确、进度不丢 |
| 教师 | 布置、检查和干预 | 低操作成本、能定位困难学生 |
| 教研 | 标准化课程生产 | 版本化、审核、发布和复用 |
| 学校管理 | 账号和效果管理 | 组织隔离、可信报表、同步可见 |

## 4.1 首期不做

社交社区、点赞评论、作品广场。

志愿者自动匹配和心理辅导。

公益基金账务和在线支付。

直播、知识图谱、GraphRAG、大规模推荐。

Kubernetes 和微服务拆分。

# 5. 新项目架构与目录

建议采用 TypeScript 全栈模块化单体：一个 Web/PWA、一个 API、一个异步 Worker，配合 PostgreSQL 和对象存储。

yuzan-next/

├─ apps/web

├─ apps/api

├─ apps/worker

├─ packages/ui

├─ packages/contracts

├─ packages/domain

├─ packages/i18n

├─ infra

├─ tests

├─ docs/ADR

└─ legacy

| 模块 | 核心职责 |
| --- | --- |
| Identity / Organizations | 身份、学校、成员和权限 |
| Classrooms | 班级、学生、任课关系 |
| Curriculum / Content | 课程版本、课时、资源和审核发布 |
| Assignments / Learning | 任务、学习会话、提交和进度 |
| Assessment / Speech | 题目、评分、语音处理和教师复核 |
| Sync | 设备、内容包、同步和冲突 |
| Analytics / Audit | 指标聚合、报表和审计 |

# 6. 领域模型和数据底座

组织：Organization、Campus、AcademicTerm、Membership。

教学：Classroom、Enrollment、TeachingAssignment。

内容：Course、CourseVersion、Unit、Lesson、LearningActivity、Resource。

任务：Assignment、AssignmentTarget、Submission、Feedback。

评价：Question、Attempt、Rubric、Score、SpeechEvaluation。

离线：Device、ContentPackage、SyncOperation、ConflictRecord。

治理：AuditLog、ModelRun、DataExportJob。

已发布任务必须引用不可变课程版本；离线操作使用全局唯一 operationId；AI 结果必须记录模型和提示模板版本。

# 7. 离线优先与边缘语音

## 7.1 离线核心

内容包清单、哈希、签名和版本。

IndexedDB 保存授权内容、作答和待同步操作。

Outbox 幂等同步和明确冲突策略。

飞行模式 E2E 测试和真实设备容量测试。

## 7.2 语音核心

录音质量检查和 VAD。

ASR 或强制对齐。

目标文本的字/音节/拼音对齐。

完整度、准确度、流利度、停顿等特征。

教师评分量表校准和人工复核。

学生可理解的改进反馈。

| 验证层 | 关键指标 |
| --- | --- |
| 识别 | CER/WER、关键词召回、失败率 |
| 评分 | 教师评分相关性、分档一致率、误报漏报 |
| 性能 | P50/P95时延、实时率、内存、模型大小、耗电 |
| 离线 | 内容完整率、同步成功率、冲突率 |
| 教学 | 教师复核时间、学生重练改善 |
| 公平 | 不同年级、地区、设备分组误差 |

# 8. 前端、设计系统与多端

新前端按领域和任务组织，不复制四套后台。品牌的“高原声纹地图”只用于表达学习路径和语音，不再作为每页叠加的装饰。

统一设计令牌和领域组件。

真实空状态、失败状态、离线状态和同步状态。

删除无意义图标、全局 !important 和 JavaScript DOM 修补。

学生端强调下一步任务；教师端强调需干预对象；教研端强调版本和审核；管理端强调可信数据。

# 9. 安全、合规和质量

租户隔离、RBAC+ABAC、对象存储签名访问。

未成年人数据最小化、授权、保留期、导出和匿名化。

上传文件魔数/类型/大小/恶意内容检查。

AI 调用鉴权、预算、审计、队列和降级。

单元、集成、契约、E2E、性能、安全和恢复测试。

每次发布包含迁移、回滚、监控和责任人。

# 10. 20 周迁移路线

| 阶段 | 周数 | 核心交付 | 出口标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 冻结与准备 | 1-2 | 旧项目归档、新仓库、范围和数据盘点 | MVP/复用矩阵/架构决策确认 |
| 生产底座 | 3-6 | 身份、组织、班级、课程发布、审计 | 权限测试与课程发布通过 |
| 教学闭环 | 7-12 | 布置、学习、提交、反馈、基础报表 | 全流程真实数据和E2E |
| 离线优先 | 13-16 | PWA、内容包、Outbox、冲突 | 飞行模式完成并可靠同步 |
| 语音与试点 | 17-20 | 语音评分、教师复核、性能报告、试点 | 有效性评估和上线闸门通过 |

# 11. 比赛技术叙事和证据链

技术表达应集中在两个系统：弱网离线教学系统、端云协同语音学习系统。每个创新点必须同时有问题证据、设计证据、实现证据、性能证据、教学效果、第三方证明和复制手册。

没有测试集，不宣称准确率。

只有 ASR，不宣称发音纠错。

只有缓存，不宣称完整离线系统。

只有静态图表，不宣称教学 BI 落地。

只有第三方 API，不宣称自研大模型。

# 12. Codex 工程治理

Codex 每次只完成一个可验收纵向切片，任务必须写明允许修改的模块、权限边界、异常、测试和完成定义。旧代码默认不复制。

目标：教师创建并发布一个班级任务

允许修改：Assignments、Classrooms、Web教师任务页、契约和测试

禁止修改：Speech、Billing、Legacy

权限：仅任课教师可发布到自己的班级

异常：重复发布、课程版本下架、截止时间非法

测试：领域单测、API集成、权限测试、E2E

完成：真实数据库走通并输出迁移/回滚说明

# 13. 前 14 天启动清单

归档旧项目并创建新仓库。

冻结 MVP 和延后功能。

建立 CI、PostgreSQL 和迁移机制。

完成组织、身份、班级和权限。

抽取并导入一门课程。

完成课程草稿—审核—发布。

完成教师布置到学生今日任务的第一条真实链。

补齐测试并进行两周复盘。

# 结语

真正成熟的产品不是“功能列表更长”，而是范围更清楚、数据更可信、失败可恢复、用户能持续完成任务、团队能稳定迭代。新项目应把旧项目的课程内容和调研积累保留下来，把演示型代码和架构负担留在 Legacy。

# 参考方向

Kolibri：离线优先教学、内容分发和同步。

国家中小学智慧教育平台：课程资源和教、学、研、管应用场景组织。

Moodle / Canvas：课程、任务、提交、评分、权限和分析领域模型。

FunASR、sherpa-onnx、whisper.cpp：仅作为语音选型基线，最终以目标数据和设备测试决定。